**关于城光荟项目的功能改进**

新光百货提出的改进意见，要我们在周四之前必须完成，这个事情他们已经帮忙争取了两天时间了，我们要抓紧时间赶赶进度了，新光对目前的前端业务是不满意的，没跑通完整的业务流程。

1. 首页显示商品分类，能够根据商品的类别过滤商品资料，列表形式展示；（完成）
2. 注册时验证码要能够自己手工点选获取验证码，不能返回到该页面就发送一次验证码；（完成）
3. 广告页面要能够链接到促销或专题的页面中；（完成）
4. 促销与团购要能够设置多个商品展示，纯HTML页面要能够内链商品信息；（完成）
5. 社区里面的功能页面要能够挂上去，别只是一个图片展示；
6. 附近要能够把那些页面挂进去，一张页面是不行的；
7. 要有支付，能够挂接微信支付、支付宝支付以及货到付款；（支付宝支付等我们申请接口通过后再挂，微信支付要尽快挂上去）
8. 客户生成已支付订单后，能够有个订单通知给到我们指定的一个手机号码上；（不实现）
9. 后台要能够删除一些测试类的订单；（完成）
10. 收藏的商品要能够删除收藏，另外我的页面里面的收藏的商品上的数字要能够跟实际收藏的同步，例如我收藏了2个商品，就显示2；
11. 我的里面个人资料要能够完善，例如生日、性别、昵称、头像、邮箱、真实姓名等；
12. 我的里面要能够显示个人积分；
13. 购物车我同一个商品增加几次到购物车的时候，数量会翻倍，计算出来的数字非常的长；(完成)
14. 订单无法取消；(完成)
15. 订单确认收货时报错；（完成）
16. 商品详情页面，增加一个客服按钮，直接可以拨打电话或直接进行在线聊天；
17. 页面滑动的时候，下面的五个按钮要固定好，别跟着动；（完成）
18. 促销与团购的标题要放在上面部分，别放下面；（完成）
19. 商品资料里面增加个参考成本价，订单报表那里能显示商品的参考成本价，计算个简单的利润出来；
20. 广告轮播的页面应该是要每个图增加一个超链接；（完成）
21. 退换货的流程完善。